Приложение 1

О корректировке схемы размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Новосибирской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 («Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления») каждому субъекту РФ необходимо обеспечить достижение целевого значения показателя «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ» до конца 2015 года – 90%.

В 2014 году Комиссией по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг утверждена схема размещения МФЦ, в соответствии с которой за 2014-2015 годы во всех муниципальных районах и городских округах, а так же в г. Новосибирске должны быть созданы МФЦ. Это 43 стационарных филиалов МФЦ, 60 территориально обособленных структурных подразделения  МФЦ (ТОСП).

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.06.2014 № 1058-р выделены средства из федерального бюджета в размере 160 000,0 тыс. рублей, из них первый транш в размере 80 млн. рублей поступил в бюджет Новосибирской области в ноябре 2014 года, второй транш был предусмотрен на 2015 год также в размере 80 млн. рублей. Однако письмом Минэкономразвития РФ от 27.02.2015 № 4460-ОФ/ДО9и доведена информация о сокращении средств 2015 года, предусмотренных на завершение создания сети МФЦ, в связи с уменьшением лимитов бюджетных ассигнований на 10 процентов.

За счет средств федерального бюджета, выделенных на 2015 год в размере 72,0 млн. рублей, в муниципальных образованиях создаются МФЦ (5 окон) в Баганском, Болотнинском, Венгеровском, Доволенском, Здвинском, Каргатском, Колыванском, Краснозерском, Кыштовском, Ордынском, Северном, Сузунском, Усть-Таркском, Чистоозерном, р.п Краснообск, р.п. Кольцово и в г. Новосибирск (ул. Земнухова, д. 5/2), а также в г. Искитим (12 окон) и в г. Новосибирск – ул. Ленинградская, д. 273 (7 окон); ул. Марата, д. 2 (17 окон); ул. Арбузова, д. 6 (33 окна), пр. Дзержинского, д. 16 (6 окон), Горский мкр., д. 8а (10 окон) и 8 ТОСП (11 окон).

В предлагаемой корректировке схемы количество окон остается прежним, изменения касаются лишь количества объектов и сумм выделенных средств на объекты, создаваемые в 2015 году. Изменения связаны с уменьшением объема финансирования из федерального бюджета на завершение работ по созданию сети МФЦ на территории Новосибирской области в 2015 году.

Предлагается членам Комиссии утвердить схему размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Новосибирской области в предложенном варианте (Приложение 1.1).