Приложение 1

**О корректировке схемы размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Новосибирской области**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 *(«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»)* каждому субъекту РФ необходимо обеспечить достижение целевого значения показателя «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ» до конца 2015 года – 90% (до конца 2014 года – охват должен быть не менее 40 %).

В июле 2014 года Комиссией по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг утверждена схема размещения МФЦ, в соответствии с которой за 2014-2015 годы во всех муниципальных районах и городских округах, а так же в г. Новосибирске должны быть построены МФЦ. Это 37 стационарных филиалов МФЦ, 75 территориально обособленных структурных подразделения МФЦ (ТОСП).

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.06.2014 № 1058-р выделены средства из федерального бюджета в размере 160 000,0 тыс. рублей, из них первый транш в размере 80 млн. рублей поступил в бюджет Новосибирской области в ноябре 2014 года, второй транш будет направлен в 2015 году.

За счет средств федерального бюджета, выделенных на 2014 год – 80,0 млн. рублей, создается МФЦ (5 окон) в Центральном округе г. Новосибирска (ул. Ленина, д.57) и 2 ТОСП (ул. Д. Ковальчук, д.177 – 2 окна, и ул. 1905 года, д. 11 – 2 окна). В муниципальных образованиях будут созданы МФЦ в: г. Бердске (21 окно), р.п Линево (10 окон), Черепановском (12 окон), Чулымском (12 окон), Коченевском (11 окон), Кочковском (7 окон), Тогучинском (16 окон) и Убинском (5 окон) районах Новосибирской области.

В предлагаемой корректировке схемы количество окон остается прежним, изменения касаются лишь сумм выделенных средств на объекты, создаваемые в 2014 году. Изменения связаны с уточненной оценкой затрат и итогами конкурсных процедур по оснащению зданий (помещений) слаботочными инженерными системами, техническим оборудованием и мебелью.

Предлагается членам Комиссии утвердить схему размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Новосибирской области в предложенном варианте

**Основные задачи по развитию сети МФЦ в Новосибирской области в 2015 году**

До конца 2015 года необходимо обеспечить доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ» 90% населения Новосибирской области.

Для этогонеобходимо создать в муниципальных районах и городских округах 17 стационарных филиалов МФЦ (с количеством окон – 92) и 23 УРМ МФЦ (с количеством окон – 89, из них в г. Новосибирске – 82).

Законом Новосибирской области от 22.12.2014 № 500-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» предусмотрены средства областного бюджета только на содержание действующей сети МФЦ в размере 245,9 млн. рублей. На реализацию мероприятий по созданию МФЦ средств областного бюджета **не предусмотрено**. В связи с этим, отсутствует возможность строительства (реконструкции) и/или приобретения зданий (помещений) для организации работы филиалов и УРМ МФЦ.

Федеральным бюджетом выделены средства на завершение работ по созданию сети МФЦ на 2015 год в размере 80 млн. рублей (распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.06.2014 № 1058-р). Однако этих средств достаточно только для оснащения инженерными системами и приобретения мебели, оргтехники для филиалов и УРМ МФЦ.

В связи с этим, сложилась острая потребность в наличии готовых зданий (помещений) для организации работы филиалов и УРМ МФЦ в 2015 году.

Минэкономразвития НСО изучался опыт регионов РФ по решению данного проблемного вопроса. Например, размещение МФЦ на площадях библиотек, учреждений, находящихся в областной или муниципальной собственности. Тем более, что есть положительный опыт по текущему году и у нас. Размещение МФЦ на муниципальных площадях Тогучинского, Коченевского, Искитимского и Убинского районов и Центрального округа г. Новосибирска.

Учитывая, что выполнение Указа Президента РФ № 601 находится на особом контроле и за его исполнение ответственны не только региональные власти, но и органы местного самоуправления, необходимо изыскать возможность в размещении МФЦ на площадях, находящихся в областной или муниципальной собственности.